UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “Telelinker” - Análisis inteligente del uso de redes sociales

Curso: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Docente: Ing. PATRICK JOSE CUADROS QUIROGA

Integrantes:

CESAR NIKOLAS CAMAC MELENDEZ		(2022074262)

JEFFERSON ROSAS CHAMBILLA			(2021072618)

Tacna – Perú

2025 II

Proyecto

“Telelinker” - Análisis inteligente del uso de redes sociales

Presentado por:

JEFFERSON ROSAS CHAMBILLA

CESAR NIKOLAS CAMAC MELENDEZ

18/11/2025

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	4

I. Antecedentes

II. Título

III. Autores	5

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	7

A. Problema	7

B. Justificación	8

C. Alcance	9

III. OBJETIVOS	9

A. GENERAL:	9

B. ESPECÍFICOS:	10

IV. Marco Teórico	10

V. Desarrollo de la Solución	13

A. Análisis de Factibilidad (técnico, económica, operativa, social, legal, ambiental)	13

B. Tecnología de Desarrollo	13

C. Metodología de implementación(Documento de VISIÓN, SRS, SAD)	14

VI. Cronograma	14

VII. Presupuesto	15

VIII. Conclusiones	16

Recomendaciones	17

Bibliografía(REFERENCIAS)	17

Anexos	18

INTRODUCCIÓN

En la era digital, el volumen y diversidad de información compartida a través de plataformas de mensajería instantánea se ha incrementado exponencialmente. Telegram, una de las aplicaciones más populares a nivel global, representa un claro ejemplo de este crecimiento, al permitir la creación de grupos y canales con miles de usuarios activos, facilitando la difusión masiva de mensajes, enlaces, archivos y recursos multimedia. Este entorno, si bien ofrece grandes ventajas en conectividad, colaboración y alcance, genera desafíos significativos para la gestión y el análisis eficiente de los contenidos compartidos, especialmente en comunidades dinámicas y grupos con alta actividad.

Uno de los retos más importantes que enfrentan administradores y usuarios avanzados de grandes canales de Telegram es el manejo automatizado de los enlaces presentes en los mensajes. Revisar manualmente el historial de conversaciones para extraer, organizar y analizar estos enlaces resulta una labor casi imposible, dada la cantidad de información y el ritmo acelerado de intercambio. La ausencia de funciones nativas en Telegram para procesar y clasificar URLs obliga a recurrir a soluciones externas, muchas veces poco seguras o limitadas.

En este contexto surge Telelinker, una herramienta de línea de comandos (CLI) diseñada específicamente para atender la necesidad de automatización en la extracción y análisis de enlaces compartidos en Telegram. Telelinker utiliza la API oficial de Telegram y tecnologías modernas como Python y Telethon, permitiendo a sus usuarios conectar su cuenta, seleccionar grupos o canales específicos y realizar un análisis exhaustivo, organizado y exportable de todos los enlaces compartidos. La aplicación busca no sólo simplificar el trabajo de moderadores y analistas digitales, sino también promover buenas prácticas de seguridad y privacidad, procesando los datos localmente y brindando control total al usuario sobre el flujo y el destino de la información extraída.

El desarrollo de Telelinker plantea diversos retos de carácter técnico, operativo y social, abarcando el diseño de interfaces intuitivas, el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos, la clasificación automática de enlaces según su tipo y la generación de reportes útiles para la toma de decisiones. Además, el proyecto tiene como objetivo fomentar la cultura open source dentro de la comunidad de ingeniería de sistemas, proporcionando documentación transparente y código disponible para futuras mejoras y adaptaciones.

- Antecedentes

Los canales y grupos de Telegram son utilizados diariamente por millones de usuarios para compartir información y recursos. La plataforma, sin embargo, carece de herramientas nativas para extraer, clasificar y analizar enlaces compartidos en chats masivos.

- TÍTULO

“Telelinker” - Análisis inteligente del uso de redes sociales

- AUTORES

- JEFFERSON ROSAS CHAMBILLA			(2021072618)

- CESAR NIKOLAS CAMAC MELENDEZ			(2021072618)

- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

### Problema

Administradores y usuarios avanzados tienen dificultades para gestionar eficientemente los enlaces compartidos en grupos de Telegram y detectar spam o contenido relevante de modo automatizado.

### Justificación

La gestión manual resulta ineficiente, especialmente en canales grandes. Telelinker permite automatizar la extracción, clasificación y análisis, mejorando el control y la toma de decisiones.

### Alcance

Telelinker se implementa como herramienta de línea de comandos multiplataforma, capaz de operar en cualquier sistema operativo y adaptada a diversos tamaños de grupo y canales públicos o privados.

- OBJETIVOS

### GENERAL:

Construir una herramienta CLI que permita analizar mensajes de Telegram y extraer enlaces con clasificaciones automáticas.

### ESPECÍFICOS:

- Integrar la API Telethon para acceso y parsing de mensajes.

- Desarrollar módulos de reporte y exportación.

- Validar funcionalidad con pruebas en grupos reales.

- Marco Teórico

6.1. Telegram como Plataforma de Comunicación

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea y red social que permite la creación de grupos y canales con miles de usuarios. Su API oficial, basada en el protocolo MTProto, habilita la automatización y extracción de información desde chats, con amplias posibilidades de integración en herramientas de análisis.​

6.2. Interfaces de Línea de Comandos (CLI)

Una herramienta CLI (Command-Line Interface) es una aplicación que permite la interacción mediante comandos escritos en una terminal. Las CLI se emplean para tareas de automatización, administración y análisis, facilitando la ejecución rápida y flexible de operaciones sin requerir una interfaz gráfica. Python ofrece frameworks robustos como Click para desarrollar CLI eficientes y amigables.​

6.3. Extracción y Análisis de Enlaces

La minería de enlaces consiste en detectar y clasificar URLs presentes en mensajes, utilizando técnicas como expresiones regulares (regex) y librerías especializadas. El proceso incluye el parsing de texto, extracción de patrones específicos de enlaces y verificación de su validez. Posteriormente, los enlaces se pueden categorizar (videos, imágenes, documentos, páginas web) y exportar a formatos estructurados para análisis adicional.​

6.4. Uso de Telethon: API de Telegram para Python

Telethon es una biblioteca Python especializada en la interacción profunda con la API de Telegram, permitiendo acceder, filtrar y analizar mensajes de canales o grupos mediante programación asíncrona. Esta herramienta ha sido adoptada por numerosos proyectos open-source enfocados en la gestión automatizada de información en Telegram.​

6.5. Automatización y Ciencia de Datos en Mensajería

Automatizar la extracción y análisis de datos en redes sociales permite generar reportes, identificar tendencias y mejorar la toma de decisiones sobre la administración de canales. El uso de pandas y otras librerías facilita la organización, limpieza y visualización de resultados.

6.6. Antecedentes y Aplicaciones Similares

Existen múltiples proyectos en GitHub orientados al scraping y análisis de Telegram, lo que demuestra la relevancia y aplicabilidad de estas herramientas. Sin embargo, Telelinker se distingue por su enfoque multiplataforma, simplicidad de uso y procesamiento local de datos, garantizando privacidad y control total para el usuario.​

- Desarrollo de la Solución

### Análisis de Factibilidad (técnico, económica, operativa, social, legal, ambiental)

Técnica: API pública bien documentada, librerías maduras en Python, fácil despliegue multiplataforma.

Económica: Sin costo por licencias, se utiliza hardware personal y servicios gratuitos.

Operativa: Automatización elimina tareas manuales, aumenta la productividad.

Legal: Uso legítimo de API y código open source, sin procesamiento de datos privados sin consentimiento.

Social: Permite mejor gestión de comunidades Telegram y transparencia en el manejo de la información.

Ambiental: Bajo consumo de recursos al tratarse de una herramienta local.

Alineación con ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura):  El proyecto optimiza el uso de infraestructura deportiva existente mediante la digitalización de procesos de reserva y gestión, maximizando el aprovechamiento de recursos ya construidos.

Contribución al ODS 12 (Producción y Consumo Responsables): La digitalización de procesos tradicionalmente basados en papel reduce el consumo de recursos físicos, promoviendo prácticas de consumo más sostenibles.

Apoyo al ODS 13 (Acción por el Clima): La optimización de rutas y desplazamientos mediante el uso de geolocalización puede contribuir a la reducción de emisiones asociadas al transporte, apoyando indirectamente las acciones contra el cambio climático.

### Tecnología de Desarrollo

- Lenguaje: Python 3.8+

- Frameworks: Telethon (API Telegram), Click (CLI), pandas (análisis y exportación de datos)

- Gestión: Git/GitHub para versiones, automatización de pruebas y entregas.

### Metodología de implementación(Documento de VISIÓN, SRS, SAD)

Se usó desarrollo incremental siguiendo el ciclo Prototipado + SCRUM:

- Sprint Planning: Identificación de módulos clave (autenticación, parsing, exportación).

- Sprints quincenales (presentación de avances en GitHub).

- Documentación continua y pruebas funcionales con casos reales.

- Cronograma

| Fase | Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Definición del alcance | 05/08/2025 | 09/08/2025 | 5 días |
|  | Identificación de actores y casos de uso | 10/08/2025 | 15/08/2025 | 6 días |
|  | Evaluación inicial de riesgos | 16/08/2025 | 19/08/2025 | 4 días |
| Elaboración | Diseño y arquitectura | 20/08/2025 | 27/08/2025 | 8 días |
|  | Elaboración detallada de casos de uso | 28/08/2025 | 03/09/2025 | 7 días |
|  | Desarrollo de prototipos | 04/09/2025 | 13/09/2025 | 10 días |
|  | Definición del modelo de datos | 14/09/2025 | 20/09/2025 | 7 días |
| Construcción | Implementación de extracción de enlaces | 21/09/2025 | 28/09/2025 | 8 días |
|  | Clasificación de enlaces | 29/09/2025 | 06/10/2025 | 8 días |
|  | Exportación de reportes | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6 días |
|  | Integración de filtros avanzados | 13/10/2025 | 16/10/2025 | 4 días |
| Transición | Pruebas de aceptación | 17/10/2025 | 22/10/2025 | 6 días |
|  | Corrección de errores | 23/10/2025 | 27/10/2025 | 5 días |
|  | Documentación final | 28/10/2025 | 02/11/2025 | 6 días |
|  | Presentación y entrega final | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 4 días |

- Presupuesto

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario (S/.) | Total (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop/desarrollo | 1 | 2,500 | 2,500 |
| Internet | 4 meses | 80 | 320 |
| Electricidad y servicios | 4 meses | 60 | 240 |
| Tiempo desarrollador | 140 h | 30 | 4,200 |
| TOTAL |  |  | 7,260 |

- Conclusiones

Telelinker optimiza y profesionaliza la gestión de enlaces en canales y grupos de Telegram, permitiendo automatizar procesos que antes requerían muchas horas de revisión manual. Gracias a su diseño CLI y robustez tecnológica, los errores se reducen significativamente y los usuarios pueden acceder a reportes detallados de forma inmediata.

El proyecto demostró ser viable técnica y económicamente, utilizando únicamente herramientas gratuitas y de código abierto, lo que garantiza sostenibilidad y fácil mantenimiento. El desarrollo basado en Python y Telethon facilita futuras adaptaciones y la integración de nuevos módulos y funcionalidades.

Durante las pruebas y validación, la herramienta cumplió con todos los objetivos definidos, permitiendo no solo la extracción y clasificación precisa de enlaces, sino también la generación de reportes exportables. Esto mejora la toma de decisiones para administradores y usuarios avanzados, asegurando un impacto positivo y medible en la gestión de comunidades digitales.

- Recomendaciones

- Ampliación de funcionalidades: Se recomienda incorporar módulos de visualización gráfica de resultados y agregar soporte para análisis de metadatos (por ejemplo, dominios más recurrentes, análisis de frecuencia).

- Desarrollo multiplataforma: Desplegar versiones con GUI (interfaz gráfica) y una posible extensión web para usuarios que prefieran no trabajar en línea de comandos.

- Automatización y alertas: Integrar un sistema de alertas para identificar enlaces sospechosos según listas negras o criterios de moderación, creando reportes automáticos.

- Fomento de colaboración: Publicar y documentar el proyecto en repositorios colaborativos (GitHub), incentivando contribuciones de la comunidad y retroalimentación continua.

- Capacitación y difusión: Elaborar materiales de capacitación para usuarios de distintos niveles tecnológicos, facilitando la adopción en instituciones, empresas y comunidades.

- Gestión de actualizaciones: Planificar revisiones periódicas conforme Telegram modifica sus APIs y políticas de acceso, asegurando compatibilidad a largo plazo.

Bibliografía (REFERENCIAS)

Russell, M. A. (2018). Mining Social Media: Tracking, Mapping, and Mining Social Media Data. O’Reilly Media.

Foundation Python. (2023). Python Standard Library Documentation - re (Regular Expressions). Recuperado de https://docs.python.org/3/library/re.html

Telegram Messenger LLP. (2025). Telegram API Documentation. Recuperado de https://core.telegram.org/api

Telethon Team. (2025). Telethon Documentation: Telegram MTProto API Client Library for Python. Recuperado de https://docs.telethon.dev/

Murphy, S. (2021). Automating Data Extraction from Messaging Platforms: A Comparison of Python Libraries Telethon and Pyrogram. Journal of Data Automation, 12(2), 33-41.

Pallets Projects. (2022). Click Documentation: Command Line Interfaces in Python. Recuperado de https://click.palletsprojects.com

Github Inc. (2025). Principios y buenas prácticas para proyectos open source colaborativos. Recuperado de https://docs.github.com/

García, J., & Torres, A. (2020). Scraping y análisis de enlaces en aplicaciones de mensajería: Nuevas estrategias para inteligencia social. Revista de Ingeniería de Sistemas, 15(1), 56-72.